Retrospectiva do Projeto — Atividade 6

Recomendação de Treinos Personalizados em Academia

| Atividade nº | 6 |
| --- | --- |
| Encontro | 6 |
| Etapa | Entrega final (entrega única) |
| Estudante | Vinicius do Canto Casagrande |
| Disciplina | Fundamentos de Inteligência Artificial — ADS/ULBRA |

# 1. Dois pontos fortes do projeto

1.1 Justificativa e escolha da abordagem (Árvore de Decisão)

Por que é um ponto forte:

A escolha da árvore de decisão não ficou apenas na superfície — ela foi comparada explicitamente com a alternativa de um sistema baseado em regras fixas, e a justificativa está amarrada às características reais dos dados (atributos majoritariamente categóricos, como objetivo, experiência e equipamento disponível). Isso ficou evidente na apresentação da AP1, ao comparar o projeto com soluções semelhantes (Fitbod e BodBot) e explicar por que este projeto trata o problema como uma classificação estática, e não como um replanejamento contínuo.

Como será aproveitado:

Essa decisão já está fechada e documentada, então o Encontro 9 (treinamento do modelo) não vai precisar de tempo extra discutindo qual algoritmo usar — o foco pode ir direto para a preparação dos dados e para os hiperparâmetros da árvore.

1.2 Dicionário de dados e documentação clara

Por que é um ponto forte:

O dicionário de dados classifica corretamente o tipo de cada variável (numérica contínua, categórica nominal, categórica ordinal) e já separa claramente o que é feature de entrada e o que é o label de saída. Isso apareceu de forma organizada tanto no README quanto nos slides da AP1.

Como será aproveitado:

Isso vai reduzir o retrabalho na preparação dos dados no Encontro 8: como os tipos e papéis das variáveis já estão mapeados, a etapa de tratamento pode ir direto para decisões de codificação (ex.: encoding de variáveis ordinais) em vez de gastar tempo reidentificando o que cada coluna representa.

# 2. Dois pontos que precisam ser melhorados

2.1 Base de dados ainda é simulada

O que está frágil:

Toda a base (300 registros) é sintética, gerada a partir de regras que eu mesmo defini. Isso inclui um viés já identificado no diagnóstico de qualidade: alunos sem equipamento disponível têm o rótulo quase sempre fixo em Treino D, por conta da própria regra de geração.

Consequência prática se nada for feito:

O modelo pode aprender os padrões artificiais da simulação (incluindo esse viés) em vez de padrões reais de recomendação de treino, o que faria as métricas parecerem boas sem que isso signifique que o modelo generaliza para alunos de verdade.

Ação e momento:

Revisando o cronograma, o plano original de substituir a base por dados reais já nos Encontros 5 e 8 era otimista demais considerando o volume de trabalho do Bloco 2 (preparação, treinamento e avaliação do primeiro modelo). A decisão agora é documentar isso como uma limitação assumida do projeto nesta etapa, e tratar a busca por dados reais como um item condicional do backlog, a ser revisitado depois que o primeiro modelo estiver treinado e avaliado (ver item de backlog correspondente).

2.2 Poucas variáveis no perfil do aluno

O que está frágil:

O perfil do aluno é resumido em apenas 6 atributos de entrada. Informações que provavelmente influenciam a recomendação de treino na prática — como histórico de lesões, preferência por tipo de exercício ou tempo disponível por sessão — não estão representadas.

Consequência prática se nada for feito:

O modelo pode recomendar treinos tecnicamente corretos para o perfil registrado, mas inadequados na prática, por ignorar informação relevante que um profissional de educação física levaria em conta.

Ação e momento:

No Encontro 8, durante a preparação dos dados, vou revisar a lista de atributos junto com a limpeza da base e decidir se alguma variável adicional (por exemplo, tempo de sessão) é viável de incorporar antes do treinamento do Encontro 9, sem comprometer o prazo.

# 3. Limitação dos dados

Limitação:

A base é 100% simulada, gerada por regras estatísticas definidas por mim, com 8% de ruído artificial — não há, até este momento, nenhum dado real de aluno de academia.

Impacto no modelo:

Essa limitação afeta diretamente a confiabilidade do modelo: as métricas de desempenho vão refletir o quão bem a árvore aprende as regras que eu mesmo programei na geração dos dados, não necessariamente o quão bem ela recomendaria treinos para alunos reais. O viés do grupo "sem equipamento" é um exemplo concreto disso — o modelo pode aprender essa associação quase determinística sem que ela reflita a realidade.

Decisão:

Optei por documentar como limitação assumida do projeto nesta fase (Bloco 2), em vez de tentar mitigar imediatamente. A troca por dados reais é um esforço maior do que cabe até a AP2, então ela entra no backlog como item condicional, e a limitação será citada explicitamente na interpretação dos resultados do primeiro modelo.

# 4. Backlog da etapa da AP2 (até o Encontro 11)

| Tarefa | Status | Quando |
| --- | --- | --- |
| Preparação e tratamento dos dados para o modelo (padronizar nomenclatura, tratar tipos ordinais) | A fazer | Encontro 8 |
| Revisar lista de atributos e avaliar inclusão de novas variáveis (ligado ao ponto de melhoria 2.2) | A fazer | Encontro 8 |
| Treinamento do primeiro modelo — Árvore de Decisão | A fazer | Encontro 9 |
| Avaliação do modelo (F1-macro, matriz de confusão, desempenho por subgrupo — atenção ao viés do equipamento) | A fazer | Encontro 10 |
| Registrar explicitamente a limitação da base simulada na interpretação dos resultados (ligado ao item 3) | A fazer | Encontro 10 |
| Avaliar, condicionalmente, busca por dados reais (item ligado ao ponto de melhoria 2.1) | A fazer | Após avaliação do 1º modelo |
| Preparar apresentação final do projeto | A fazer | Encontro 11 (AP2) |

# 5. Organização, dificuldades e observações

A gravação da apresentação da AP1 foi tranquila, sem dificuldades específicas de tempo ou de conteúdo técnico. O principal aprendizado desta retrospectiva foi perceber, ao revisar o cronograma, que o plano inicial de substituir a base simulada por dados reais já nos Encontros 5 e 8 era otimista demais diante do volume de trabalho do Bloco 2 — por isso a decisão de documentar essa limitação em vez de tentar resolvê-la de imediato. Revisando o dicionário de dados também ficou mais claro quão enxuto é o perfil do aluno (6 atributos), o que motivou o ponto de melhoria sobre novas variáveis.

# Declaração de uso de Inteligência Artificial

Uso de IA nesta entrega: Sim

Ferramenta: Claude (Anthropic)

Utilização:

Apoio na estruturação e redação deste documento de retrospectiva, a partir das respostas, decisões e reflexões fornecidas por mim sobre o projeto e a apresentação da AP1.

Produção própria:

A identificação dos pontos fortes e fracos, a evidência usada para justificá-los, a análise do impacto da limitação dos dados, a decisão sobre como tratá-la (documentar como limitação assumida) e a definição dos itens e prazos do backlog são de minha autoria.